教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施計畫工作里程碑管制表
附件七
填報日期： 年 月 日第 版
計畫名稱
教育部體育署核定補助日期文號
核定補助金額			元			核定補助比率			％
主辦單位
承辦人				聯絡電話			電子郵件
地方主管機關
預定期程		預定工作項目		預定完成工作里程碑				請款金額 / (元)			累計請款金額(元)
年	月
				委託技術服務公告招標（採既有開口合約辦理者，可刪除） / 採統包工程辦理者，為委託專案管理 / 採一般工程辦理者，為委託設計監造
				委託技術服務決標（採既有開口合約辦理者，可刪除）
				完成綜合規劃報告或基本設計預算書圖 / 採統包工程含基本設計辦理者，為綜合規劃報告 / 採一般工程辦理者，為基本設計預算書圖
				檢送綜合規劃報告（統包工程含基本設計）或基本設計預算書圖予體育署審查 / 工程總經費達「政府公共工程計畫與經費審議作業要點規定」應辦理基本設計審議者；無需辦理者，可刪除
				完成細部設計預算書圖 / 採統包工程辦理者，可刪除
				工程公告招標
				工程決標
				工程開工
				工程竣工
				完成工程驗收決算
				檢送必要文件報體育署辦理經費核結

註：
1. 表列里程碑為必要里程碑，主辦單位可視實際執行需求自行增設工作里程碑。
2. 工程依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點規定」應辦理基本設計審議者，應自行控留辦理基本設計作業時程。
3. 本表將作為管考執行績效及年度經費分配撥款之依據，主辦單位應覈實評估填報。
主辦單位核章欄
承辦單位	覆核人員	首長或其授權人員